⛏️

삽질왕

Just Dig It

| 문서 종류 사업계획서 | 장르 캐주얼 모바일 | 플랫폼 Android / iOS | 작성일 2026년 4월 |
| --- | --- | --- | --- |

SECTION 01

# Executive Summary

삽질왕(Just Dig It)은 화면을 탭하면 삽질하고, 삽질하면 보물이 나오는 단순하고 중독적인 글로벌 캐주얼 모바일 게임입니다. 한국 동네 공사판에서 시작해 전 세계 유명 장소를 파고드는 독특한 컨셉으로, 무한계단식 단순 반복과 K-유머 감성을 결합했습니다.

| 64개 총 레이어 수 | 30종 런칭 캐릭터 | 5개국 지원 언어 | $98B+ 글로벌 시장 |
| --- | --- | --- | --- |

## 핵심 가치 제안

- 극도의 단순함 — 탭 한 번 = 삽질 한 번, 누구나 5초 안에 이해

- 세계 여행 컨셉 — 한국에서 시작해 전 세계 유명 장소를 파고드는 독보적 아이디어

- K-유머 감성 — 각 장소마다 코믹 이벤트로 SNS 바이럴 자연 유도

- 현지화 전략 — 각 나라 장소 등장으로 현지 유저 자연스러운 공감 형성

## 목표 지표 (출시 1년 내)

| 구분 | 1개월 | 6개월 | 12개월 |
| --- | --- | --- | --- |
| 다운로드 | 10만 | 100만 | 500만 |
| 월 매출 | 2,000만원 | 1억원 | 5억원 |
| 국가 수 | 2개국 | 10개국 | 전 세계 |

SECTION 02

# 게임 소개 & 컨셉

## 게임명

| 구분 | 이름 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 한국어 | 삽질왕 | 삽질의 왕, 직관적이고 유머러스 |
| 글로벌 | Just Dig It | Nike 'Just Do It' 패러디, 기억하기 쉬움 |

## 핵심 게임플레이

화면 탭 → 삽질 애니메이션 → 코인 획득 → 가끔 보물 출현 → 또 탭!

무한계단처럼 단순 반복이지만, 레이어마다 새로운 배경과 코믹 이벤트로 지루함 없이 계속하게 만드는 구조입니다. 각 레이어는 실제 존재하는 세계의 장소를 배경으로 하여 현실감과 재미를 동시에 제공합니다.

## 세계관 & 레이어 구조

| 구분 | 장소 | 레이어 수 | 업데이트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇰🇷 현실 한국 | 동네 공사판, 학교 운동장, 아파트 화단 등 | 6개 | +6개 |
| 🌍 세계 나라 | 시부야, 센트럴파크, 만리장성 등 | 7개 | +5개 |
| 🗺️ 세계 유명지 | 이집트 피라미드, 마추픽추, 북극 등 | 20개 | +20개 |
| ⚔️ 판타지 | 드워프 왕국, 용암 지대, 마법 유적 등 | 5개 | - |
| 🌌 신화/엔딩 | 신들의 정원, 대지의 심장, 창조의 땅 | 3개 | - |

런칭 41개 + 업데이트 31개 = 최종 72개 레이어

## 코믹 이벤트 예시

| 레이어 | 장소 | 코믹 이벤트 | 대표 보물 |
| --- | --- | --- | --- |
| L-01 | 동네 공사판 | 감리사 '야! 거기 뭐해!' | 동전, 지렁이 |
| L-04 | 찜질방 바닥 | 사장님 긴급 출동 | 열쇠, 식혜캔 |
| L-06 | 아이돌 콘서트장 | 팬들 집단 항의 ㅋㅋ | 포토카드, 응원봉 |
| L-07 | 시부야 교차로 | 샐러리맨 넘어짐 | 100엔, 지하철패스 |
| L-19 | 이집트 피라미드 | 미라 깜짝 등장 | 파라오 황금마스크 |
| L-29 | 북극 | 북극곰 등장 | 매머드 화석 |

SECTION 03

# 시장 분석

## 글로벌 모바일 게임 시장

| $98B 글로벌 시장 규모 | +8% 연평균 성장률 | 70% Android 점유율 | 35% 캐주얼 게임 비중 |
| --- | --- | --- | --- |

## 아이들/클리커 게임 트렌드

- 아이들 RPG 설치 수: 2023년 대비 10% 증가

- 2024년 Q1 세션 수: 전년 동기 대비 35% 증가

- Legend of Mushroom: 출시 후 3,000만 다운로드 달성

- AFK Journey: 출시 후 1,600만 다운로드, $1.5억 매출

## 목표 시장 (TAM/SAM/SOM)

| 구분 | 정의 | 규모 | 근거 |
| --- | --- | --- | --- |
| TAM | 전체 모바일 게임 시장 | $98B | 글로벌 스마트폰 게이머 27억명 |
| SAM | 캐주얼/아이들 게임 시장 | $34B | 전체의 35%, 연 8% 성장 |
| SOM | 실제 목표 점유율 | $50M | SAM의 0.15%, 3년 내 달성 목표 |

## 주요 타겟 국가

| 국가 | 모바일 게이머 | 특징 | 공략 포인트 |
| --- | --- | --- | --- |
| 🇰🇷 한국 | 3,200만명 | K-문화 감성, 높은 과금율 | K-유머, 찜질방/군대 공감 |
| 🇯🇵 일본 | 6,000만명 | 캐릭터 수집 열풍 | 귀여운 캐릭터, 현지 장소 |
| 🇺🇸 미국 | 1.8억명 | 광고 수익 높음 | 영어 완성도, 자국 장소 |
| 🇨🇳 중국 | 7억명 | 최대 시장 | 판다 캐릭터, 만리장성 |
| 🇮🇩 인도네시아 | 1.5억명 | 급성장 시장 | 발리 배경, 현지어 지원 |

SECTION 04

# 경쟁사 분석

## 주요 경쟁작 비교

| 게임명 | 장르 | 다운로드 | 삽질왕 차별점 |
| --- | --- | --- | --- |
| 무한계단 | 아케이드 | 5,000만+ | 보물/스토리/세계여행 추가 |
| Idle Miner | 아이들 | 5,000만+ | 캐릭터 중심, 코믹 감성 |
| Legend of Mushroom | 아이들 RPG | 3,000만+ | 현실 장소 기반, K-감성 |
| Cookie Clicker | 클리커 | 1,000만+ | 캐릭터/스토리/글로벌 배경 |
| Mr. Mine Idle | 마이닝 | 500만+ | 유머/세계관/소셜 랭킹 |

## 삽질왕 경쟁 우위

- 독보적 컨셉 — '삽질'이라는 한국 고유 감성 + 세계 여행 결합, 경쟁작 중 유사 컨셉 없음

- 코믹 이벤트 — 각 레이어마다 웃긴 상황 연출, 소셜 미디어 공유 유도하는 바이럴 요소

- 현지화 전략 — 각 나라 유명 장소 등장으로 현지 유저 자연스러운 친밀감 형성

- 무한 업데이트 — 업데이트 레이어 31개 준비 + 시즌 이벤트로 지속적 콘텐츠 공급

SECTION 05

# 수익 모델

## 재화 시스템

| 재화 | 획득 방법 | 사용처 |
| --- | --- | --- |
| 🪙 삽코인 (무료) | 삽질할 때마다 획득 | 기본 아이템, 캐릭터 레벨업 |
| 💎 다이아삽 (유료) | 인앱결제 또는 이벤트 | 유료 캐릭터, 프리미엄 아이템 |
| 🏺 유물조각 (특수) | 보물 발굴 시 획득 | 희귀 캐릭터 해금, 특수 삽 제작 |

## 수익화 채널

| 채널 | 방식 | 예상 비중 | 상세 |
| --- | --- | --- | --- |
| 💰 인앱결제 (IAP) | 캐릭터/재화 직접 구매 | 45% | 캐릭터 1,900~14,900원 |
| 📺 광고 (AdMob) | 보상형 광고 시청 | 35% | 2배 코인, 자동삽질 등 보상 |
| 🎟️ 시즌패스 | 월정액 구독 | 15% | 월 4,900원, 일일 보상 강화 |
| 🎁 이벤트 한정 | 시즌 한정 캐릭터 판매 | 5% | 크리스마스/할로윈 특별 판매 |

## 캐릭터 가격 체계

| 등급 | 가격 | 예시 캐릭터 | 특성 |
| --- | --- | --- | --- |
| ⭐ 일반 (무료) | 무료 | 박삽돌, 김파순 | 기본 스탯 |
| ⭐⭐ 레어 | 1,900~2,900원 | 정굴착, 판다굴 | 특성 +10~15% |
| ⭐⭐⭐ 에픽 | 3,900~4,900원 | 굴착대왕, 우주굴착맨 | 특성 +20~25% |
| ⭐⭐⭐⭐ 레전드 | 5,900원 | 산타삽, 좀비굴 | 이벤트 한정 |
| ⭐⭐⭐⭐⭐ 신화 | 9,900~14,900원 | 삽질황제, 대지신 | 전체 스탯 +25% |

## 예상 매출 시나리오

| 시나리오 | 1년 다운로드 | ARPU | 월 매출 | 연 매출 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 😐 보수적 | 100만 | $0.5 | $500K | $6M |
| 😊 기본 | 500만 | $1.0 | $5M | $60M |
| 🚀 낙관적 | 1,000만 | $2.0 | $20M | $240M |

SECTION 06

# 마케팅 전략

## 출시 전 마케팅

- SNS 사전 예약 — 인스타그램/틱톡에 게임 플레이 영상 공유, '삽질왕 도전' 챌린지 바이럴 유도

- 게임 커뮤니티 — 에펨코리아, 루리웹, Reddit r/AndroidGaming 사전 공개 및 베타 모집

- 유튜버 협업 — 게임 유튜버/틱톡커에게 사전 체험판 제공, 무료 홍보로 바이럴 극대화

- 사전예약 보상 — 사전예약자 전원 다이아삽 50개 + 한정 캐릭터 '사전예약왕' 지급

## 국가별 현지화 마케팅

| 국가 | 플랫폼 | 마케팅 포인트 |
| --- | --- | --- |
| 🇯🇵 일본 | Twitter/X | '시부야에서 삽질하는 게임' 바이럴 |
| 🇺🇸 미국 | TikTok | '센트럴파크 digging game' 챌린지 |
| 🇨🇳 중국 | WeChat/Weibo | 판다 캐릭터 + 만리장성 장면 공유 |
| 🇮🇩 인도네시아 | Instagram Reels | 발리 배경 영상 릴스 |
| 🇧🇷 브라질 | Instagram/TikTok | 코파카바나 해변 장면 |

## ASO (앱스토어 최적화)

| 항목 | 전략 |
| --- | --- |
| 키워드 | dig, digging, idle, clicker, casual, shovel, treasure, 삽질, 파기 |
| 아이콘 | 노란 삽 + 보물 반짝이는 심플한 2D 디자인 |
| 스크린샷 | 코믹 이벤트 장면 + 보물 발견 순간 강조 |
| 설명 | 5개국어로 현지화, 'Just Dig It!' 슬로건 통일 |
| 평점 관리 | 레이어 클리어 후 자연스럽게 평점 요청 팝업 노출 |

SECTION 07

# 개발 로드맵 & 일정

## 기술 스택

| 분류 | 기술 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| 게임 개발 | HTML5 + JavaScript (Phaser.js) | 게임 엔진, 탭/애니메이션/게임로직 |
| 앱 변환 | Capacitor | HTML5 → Android/iOS 앱 변환 |
| AI 코딩 | Claude CLI (Anthropic) | 코드 자동 생성, 버그 수정, 로직 설계 |
| 백엔드 | Firebase | 유저 데이터, 랭킹, 실시간 DB |
| 광고 | Google AdMob | 보상형 광고 수익화 |
| 결제 | Google Play Billing | 인앱결제 처리 |
| 버전 관리 | GitHub | 소스코드 관리 |
| 이미지 생성 | Gemini (나노바나나) | 캐릭터 AI 생성 |

## 개발 일정 (총 5개월)

| 기간 | 단계 | 주요 작업 |
| --- | --- | --- |
| 1개월차 | 프로젝트 셋업 | Phaser.js 설치, Firebase 연동, 핵심 삽질 메커니즘, 기본 캐릭터 6종, 레이어 1~3 |
| 2개월차 | 레이어 & 보상 | 한국 레이어 6개 완성, 보상/재화 시스템, 코믹 이벤트, 보물 시스템 |
| 3개월차 | 세계 & 상점 | 세계 나라 레이어 7개, 유료 캐릭터 24종, 상점 시스템, 다국어 5개국 |
| 4개월차 | 랭킹 & 수익화 | 주간/전체 랭킹, AdMob 광고, 인앱결제, 출석 보상 시스템 |
| 5개월차 | QA & 출시 | 버그 수정, 성능 최적화, Google Play 심사 제출, 소프트런칭 |

## 예산 계획

| 항목 | 비용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Google Play 개발자 계정 | $25 (약 3.5만원) | 최초 1회 |
| Firebase (Blaze 플랜) | 월 $50~200 | 사용량 기반 과금 |
| 도메인/서버 | 연 $20~50 | 랜딩페이지용 |
| 그래픽 리소스 | 월 $0 (AI 활용) | Gemini 나노바나나로 직접 생성 |
| 마케팅 (초기) | 월 $200~500 | SNS 광고 |
| 총 초기 예산 | 약 100~150만원 | 6개월 운영 기준 |

SECTION 08

# 리스크 분석 & 대응 전략

| 리스크 | 수준 | 설명 | 대응 전략 |
| --- | --- | --- | --- |
| 앱스토어 심사 거절 | HIGH | 민감한 장소/이벤트가 심사 기준에 걸릴 수 있음 | Google Play 먼저 출시, 민감 콘텐츠 사전 검토 |
| 게임 중독성 부족 | HIGH | 단순 게임플레이의 장기 리텐션 불확실성 | 소프트런칭으로 DAU 측정, 보상 주기 A/B 테스트 |
| 개발 지연 | MID | 비개발자 + Claude CLI 조합 속도 불확실 | MVP 먼저 출시 (레이어 10개, 캐릭터 6종) |
| 경쟁작 등장 | MID | 유사 컨셉 게임이 먼저 출시될 가능성 | 5개월 내 빠른 출시, K-감성 특화 |
| 문화적 민감성 | LOW | 특정 국가 문화 희화화 비판 가능성 | 보편적 유머 설계, 종교/민족 비하 요소 배제 |

## MVP 전략 (빠른 출시)

초기 출시는 핵심 게임플레이에 집중한 경량 버전으로 출시하고, 유저 반응을 보며 순차적으로 콘텐츠를 추가합니다.

| MVP 포함 (3개월 목표) | 업데이트 추가 |
| --- | --- |
| 한국 레이어 6개 | 세계 레이어 전체 |
| 기본 캐릭터 6종 | 유료 캐릭터 24종 |
| 기본 재화 시스템 | 인앱결제 |
| 광고 수익화 (AdMob) | 랭킹 시스템 |
| 한국어/영어 지원 | 다국어 추가 (일/중/인니) |

SECTION 09

# 팀 구성 & 필요 역할

## 현재 구성

기획/디자인/마케팅: 대표 1인 + AI 보조 (Claude CLI, Gemini)

초기 MVP는 1인 개발 체제로 충분히 가능하며, 매출 발생 이후 단계적 팀 확장을 계획합니다.

## 단계별 팀 확장 계획

| 단계 | 시점 | 필요 역할 | 채용 방식 |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 | 현재~출시 | 대표 + Claude CLI | 1인 체제 |
| Phase 2 | 출시 후 1개월 | UI/UX 디자이너 | 프리랜서 or 파트타임 |
| Phase 3 | 월 매출 1,000만원+ | 프론트엔드 개발자 | 정규직 1명 |
| Phase 4 | 월 매출 5,000만원+ | 마케터, CS 담당 | 정규직 2명 |

## 외주 활용 계획

| 분야 | 방식 | 예상 비용 |
| --- | --- | --- |
| 캐릭터 일러스트 | Gemini 나노바나나로 AI 직접 생성 | 0원 (제미나이 프로 구독 활용) |
| BGM/효과음 | Epidemic Sound 구독 or 무료 라이브러리 | 월 $15~30 |
| 번역/현지화 | DeepL 자동번역 + 원어민 검수 | 언어당 10~30만원 |

SECTION 10

# 결론 & 핵심 요약

## 왜 삽질왕인가?

삽질왕은 최소 비용으로 최대 효과를 낼 수 있는 글로벌 캐주얼 게임 프로젝트입니다. 무한계단의 중독성 + 세계 여행의 신선함 + K-유머의 바이럴성이 결합된 독보적인 컨셉으로, 초기 100~150만원의 투자로 글로벌 시장을 공략합니다.

## 강점 요약

- 누구나 이해하는 단순한 게임플레이 (탭 = 삽질)

- 독보적인 세계 여행 + 삽질 컨셉 (경쟁작 없음)

- K-유머로 바이럴 마케팅 비용 최소화

- 각 나라 현지화로 글로벌 동시 공략 가능

- 초기 개발비 최소화 (100~150만원)

- 업데이트 콘텐츠 72개 레이어 사전 준비 완료

- AI 도구 활용으로 1인 개발 가능한 구조

## 목표

- 출시 5개월 내 Google Play 론칭

- 소프트런칭 (동남아) → 글로벌 순차 확장

- 1년 내 500만 다운로드 달성

- 월 매출 1억원 돌파

- iOS 출시 및 지속 업데이트 운영

⛏️  Just Dig It!

삽질하다 보면 세상이 열린다